| ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК РАЗУМНОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК РАЗУМНОЕ» Р Е Ш Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| «29» апреля 2021 г. |  | № 133 |

О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Разумное» Белгородского района Белгородской области на период 2016-2033 г.г.», утвержденную решением поселкового собрания городского поселения

«Поселок Разумное» от 30.11.2015 г. № 247

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, заключением о результатах публичных слушаний от 11 марта 2021 года, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения «Поселок Разумное»,

поселковое собрание городского поселения «Поселок Разумное»

р е ш и л о:

- Внести в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Разумное» Белгородского района Белгородской области на период 2016-2033 г.г.», утвержденную решением поселкового собрания городского поселения «Поселок Разумное» от 30.11.2015 г. № 247, следующие изменения и дополнения:

1.1. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Разумное» Белгородского района Белгородской области на период до 2030 года изложить в новой редакции (прилагается).

2.     Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования.

3.    Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

4.    Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике (Щекин И.И.).

Председатель поселкового собрания

городского поселения «Поселок Разумное»                                              В. Вознюк

Приложение к решению поселкового собрания городского поселения «Поселок Разумное»

от «29» апреля  2021 г. № 133_

2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Перспективный баланс водоотведения муниципального образования представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоотведения, реализации мероприятий по энергосбережению.
Перспективный баланс водоотведения муниципального образования представлен в таблице 3.

Таблица 3

- Прогноз перспективного водоотведения

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | 3 тыс. м | 848,90 | 848,90 | 1960 | 1960 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | 3 тыс. м | 848,90 | 848,90 | 1960 | 1960 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | 3 тыс. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | 3 тыс. м | 848,90 | 848,90 | 1960 | 1960 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | 3 тыс. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | - населению | 3 тыс. м | 775,00 | 775,00 | 1800 | 1800 |
| 4.3 | - бюджетным | 3 тыс. м | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| 4.4 | - промышленные предприятия | 3 тыс. м | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | 3 тыс. м | 60,50 | 60,50 | 106,10 | 106,1 |
| 4.6 | -ИТОГО принято | 3 тыс. м | 848,90 | 848,90 | 1960 | 1960 |

- 2.4 Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Данные о перспективном балансе электроснабжения муниципального образования отсутствуют.

| п./п. | Инвестиционные проекты (наименование, описание) | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, в том числе: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2033 |
| 3.2. | Реконструкция оборудования КНС №2 | 176,5 | - | - | - | 176,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Реконструкция оборудования КНС №3 | 240,6 | - | - | 240,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Реконструкция оборудования ГКНС | 1012,4 | - | - | - | 1012,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Реконструкция оборудования Разумное-22 КНС №1 | 130 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Реконструкция оборудования Разумное-22 КНС №2 | 65 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Реконструкция оборудования Разумное-34 КНС №1 | 205,4 | - | - | 205,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Подключение новых абонентов мкр Разумное 81 | 102 000,0 | - | - | - | 30 600,0 | 71 400,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство уличного освещения в п. Разумное, ул. Магистральная (д.№№18,19,20,21,22) и остановка | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Строительство уличного освещения в п. Разумное, ул. Матросова (д.№ №33-38) | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Строительство уличного освещения в п. Разумное ул. Шоссейная (д.№№1-37) | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Строительство уличного освещения в п. Разумное ул. Яблоневая (д.№№1-9) | 450,00 | - | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | п. Разумное микрорайон ИЖС ул. Ю. Чумака (многодетные) (д.№№1-12) | 1 350,00 | - | 1 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Строительство уличного освещения в п. Разумное ул. Новоселовка (д.№№51,54,56,58) | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Строительство уличного освещения в п. Разумное ул. Южная | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Строительство уличного освещения в п.Разумное Разумное 22, пер.Спортивный | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Строительство уличного освещения в п.Разумное Разумное 22, ул.Радужная | 900,00 | - | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Строительство уличного освещения в п. Разумное Разумное 22, 1 пер .Радужный | 120,00 | - | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Строительство уличного освещения в п.Разумное Разумное 22, 2 пер .Радужный | 160,00 | - | 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 | Строительство уличного освещения в п.Разумное Разумное 22, 2ул.Зеленя (д.№1- 10) | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п./п. | Инвестиционные проекты (наименование, описание) | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, в том числе: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20272033 |
| 4.13 | Строительство уличного освещения в п.Разумное, Разумное 54, ул.Родниковая (нет светильников) | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14 | Строительство уличного освещения в п.Разумное , Разумное 54, ул.Славянская (д.№№26-36 нет светильников) (от д.№36 нет опор) | 1 150,00 | - | 1 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15 | Строительство уличного освещения в п.Разумное, Разумное 54, ул.Почтовая (д.№№17-31 не опор) | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16 | Строительство уличного освещения в п.Разумное,Разумное 54, ул.Кедровая (нечетная сторона нет светильников) | 850,00 | - | 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17 | Строительство уличного освещения в п.Разумное, Разумное 54, ул.Тихая (нет светильников) | 320,00 | - | 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Прокладка/реконструкция сетей газоснабжения п. Разумное, ул.Речная | 144 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Сбор и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство полигона для утилизации ТБО | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ИТОГО | 24040 | 117211,5 | 113508 | 172485,2 | 82140 | 0 | 5385,8 | 5385,8 | 5385,8 | 5385,8 | 0 | 0 | 24040 |

Таблица 50

Общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий

по развитию системы электроснабжения муниципального образования

| № п./ п. | Наименование показателя | Значение показателя (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 20282033 год | Всего |
| 1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов | 0 | 0 | 888 | 66401,1 | 71400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138689,10 |
| 2. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 1100,7 | 1100,7 | 1100,7 | 1100,7 | 1100,7 | 1100,7 | 1100,7 | 1100,7 | 1100,7 | 1,0 | 9933,7 |

| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 521,22 | 510,57 | 533,93 | 709,40 | 709,40 | 709,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 | 506,42 | 449,18 | 416,32 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | 40,97 | 37,02 | 32,13 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 0,92 | 2,13 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.6 | - Предприятиям по приборам учета | тыс. м3 | 1,14 | 1,43 | 1,53 | 1,50 | 1,50 |  |
| 7.7 | - Предприятиям без прибора учета | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | 28,94 | 28,73 | 28,80 | 32,00 | 32,00 |  |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения

Перспективный баланс водоотведения муниципального образования представлен с учетом прогноза численности населения,степени обеспеченности населения централизованной услугой водоотведения, реализации мероприятий по энергосбережению.
Перспективный баланс водоотведения муниципального образования представлен в таблице 40.

Таблица 40

- Прогноз перспективного водоотведения

| №№ п/п |  | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат |  | Ед. изм. |  | 2015 |  |  | 2018 |  |  | 2021 |  | 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Принято сточных вод |  | тыс. м3 |  | 848,90 |  |  | 848,90 |  |  | 1960 |  | 1960 |  |  |  |  |
| 2 |  | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения |  | тыс. м3 |  | 848,90 |  |  | 848,90 |  |  | 1960 |  | 1960 |  |  |  |  |
| 3 |  | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям |  | тыс. м3 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | Объем реализации услуг всего, в т.ч. |  | тыс. м3 |  | 848,90 |  |  | 848,90 |  |  | 1960 |  | 1960 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | - принято от других канализаций |  | тыс. м3 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | - населению |  | тыс. м3 |  | 775,00 |  |  | 775,00 |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |
| 4.3 |  | - бюджетным |  | тыс. м3 |  | 40,50 |  |  | 40,50 |  |  | 40,50 |  | 40,50 |  |  |  |  |
| 4.4 |  | - промышленные предприятия |  | тыс. м3 |  | 13,40 |  |  | 13,40 |  |  | 13,40 |  | 13,40 |  |  |  |  |
| 4.5 |  | - собственные нужды предприятия |  | тыс. м3 |  | 60,50 |  |  | 60,50 |  |  | 106,10 |  | 106,1 |  |  |  |  |
| 4.6 |  | -ИТОГО принято |  | тыс. м3 |  | 848,90 |  |  | 848,90 |  |  | 1960 |  | 1960 |  |  |  |  |
|  | Наименование инвестиционного проекта |  | Цель проекта |  | Технические параметры проекта |  | Всего финансирова ние, тыс. руб- | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 20192021 |  | 20222024 | 20252033 | Ожидаемый эффект |  |
| 3.4 | Реконструкция оборудования ГКНС |  | Повышение надежности услуг водоотведения |  | Замен насоса ИРТЫШ-110 ПК1- 123 на ИРТЫШ- 110 ПК1-123 (1 шт.) |  | 1012,4 | - |  | - | 1012,4 |  | - |  | - | - | Повышение качества услуг водоотведения |  |
| 3.5 | Реконструкция оборудования Разумное- 22 КНС №1 |  | Повышение надежности услуг водоотведения |  | Замен насоса WILO STS 80/100 на WILO STS 80/100 (2 шт.) |  | 130 | - |  | - | - |  | 130 |  | - | - | Повышение качества услуг водоотведения |  |
| 3.6 | Реконструкция оборудования Разумное- 22 КНС №2 |  | Повышение надежности услуг водоотведения |  | Замен насоса WILO STS 80/100 на WILO STS 80/100 (1 шт.) |  | 65 | - |  | - | 65 |  | - |  | - | - | Повышение качества услуг водоотведения |  |
| 3.7 | Реконструкция оборудования Разумное- 34 КНС №1 |  | Повышение надежности услуг водоотведения |  | Замен насоса GRUNDFOS SEG. 40.31.2.50. B на GRUNDFOS SEG. 40.31.2.50. B (2 шт.) |  | 205,4 | - |  | - | 205,4 |  | - |  | - | - | Повышение качества услуг водоотведения |  |
| 3.8 | Подключение новых абонентов мкр Разумное 81 |  | Подключение новых абонентов к системе ЦВ |  | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения мкр ИЖС "Разумное 81" КНС -3 шт. сети - 33,1 км |  | 120 000,0 | - |  | - | - |  | 120 000,0 |  |  | - | Подключение новых абонентов к системе ЦВ |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство уличного освещения в п.Разумное ул.Горького (д.№43-57) |  | Повышение качества услуг электроснабжения |  | 0,5/12,5 |  | 500,00 | - |  | 500,00 | - |  | - |  | - | - | Повышение качества услуг электроснабжен ия |  |

|  | Наименование инвестиционного проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Всего финансирова ние, тыс. руб- | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 2021 | 20222024 | 20252033 | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Сбор и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство полигона для утилизации ТБО | Повышение качества услуг вывозу ТБО | - | 1500 | - | - |  | - | 1500 | - | - | Увеличение площади полигона |
|  | Итого: |  |  | 518819,3 | 24040 | 117211,5 |  | 113508 | 254625,2 | 16157,4 | 5385,8 |  |

| № п. п. | Наименование инвестиционного проекта | Всего финансирование , тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства | Иные средства |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция оборудования скважина № 8 | 311,86 | - | - | - | - | 311,86 |
| 2.10 | Реконструкция оборудования скважина № 10 | 288,16 | - | - | - | - | 288,16 |
| 2.11 | Реконструкция оборудования скважина № 11 | 356,36 | - | - | - | - | 356,36 |
| 2.12 | Реконструкция оборудования скважина № 12 | 288,16 | - | - | - | - | 288,16 |
| 2.13 | Реконструкция оборудования скважина № 1а | 412,26 | - | - | - | - | 412,26 |
| 2.14 | Подключение новых абонентов к сети централизованного водоснабжения п. Разумное | 26929,2 | - | - | - | - | 26929,2 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция оборудования КНС №1 | 312 | - | - | - | - | 312 |
| 3.2 | Реконструкция оборудования КНС №2 | 176,5 | - | - | - | - | 176,5 |
| 3.3 | Реконструкция оборудования КНС №3 | 240,6 | - | - | - | - | 240,6 |
| 3.4 | Реконструкция оборудования ГКНС | 1012,4 | - | - | - | - | 1012,4 |
| 3.5 | Реконструкция оборудования Разумное-22 КНС №1 | 130 | - | - | - | - | 130 |
| 3.6 | Реконструкция оборудования Разумное-22 КНС №2 | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 3.7 | Реконструкция оборудования Разумное-34 КНС №1 | 205,4 | - | - | - | - | 205,4 |
| 3.8 | Подключение новых абонентов мкр. Разумное 81 | 120 000,0 | - | - | - | - | 120 000,0 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство уличного освещения в п.Разумное ул.Горького (д.№43-57) | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 |
| 4.2 | Строительство уличного освещения в | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 |
| № п. п. | Наименование инвестиционного проекта | Всего финансирование , тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства | Иные средства |
| 4.15 | Строительство уличного освещения в п.Разумное, Разумное 54, ул.Почтовая (д.№№17-31 не опор) | 2 500,00 | - | - | - | - | 2 500,00 |
| 4.16 | Строительство уличного освещения в п.Разумное,Разумное 54, ул.Кедровая (нечетная сторона нет светильников) | 850,00 | - | - | - | - | 850,00 |
| 4.17 | Строительство уличного освещения в п.Разумное, Разумное 54, ул.Тихая (нет светильников) | 320,00 | - | - | - | - | 320,00 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прокладка/реконструкция сетей газоснабжения п. Разумное, ул.Речная | 144 | - | - | - | - | 144 |
| 6. | Сбор и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство полигона для утилизации ТБО | 1500 | - | - | - | - | 1500 |
|  | Итого: | 518819,3 | - | - | - | - | 518819,3 |

| п./п. | Инвестиционные проекты (наименование, описание) | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, в том числе: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2033 |
| 3.2. | Реконструкция оборудования КНС №2 | 176,5 | - | - | - | 176,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Реконструкция оборудования КНС №3 | 240,6 | - | - | 240,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Реконструкция оборудования ГКНС | 1012,4 | - | - | - | 1012,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Реконструкция оборудования Разумное-22 КНС №1 | 130 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Реконструкция оборудования Разумное-22 КНС №2 | 65 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Реконструкция оборудования Разумное-34 КНС №1 | 205,4 | - | - | 205,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения мкр ИЖС "Разумное 81" КНС -3 шт. сети - 33,1 км | 102 000,0 | - | - | - | 30 600,0 | 71 400,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство уличного освещения в п. Разумное, ул. Магистральная (д.№№18,19,20,21,22) и остановка | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Строительство уличного освещения в п. Разумное, ул. Матросова (д.№ №33-38) | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Строительство уличного освещения в п. Разумное ул. Шоссейная (д.№№1-37) | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Строительство уличного освещения в п. Разумное ул. Яблоневая (д.№№1-9) | 450,00 | - | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | п. Разумное микрорайон ИЖС ул. Ю. Чумака (многодетные) (д.№№1-12) | 1 350,00 | - | 1 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Строительство уличного освещения в п. Разумное ул. Новоселовка (д.№№51,54,56,58) | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Строительство уличного освещения в п. Разумное ул. Южная | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Строительство уличного освещения в п.Разумное Разумное 22, пер.Спортивный | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Строительство уличного освещения в п.Разумное Разумное 22, ул.Радужная | 900,00 | - | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Строительство уличного освещения в п. Разумное Разумное 22, 1 пер .Радужный | 120,00 | - | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Строительство уличного освещения в п.Разумное Разумное 22, 2 пер .Радужный | 160,00 | - | 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 | Строительство уличного освещения в п.Разумное Разумное 22, 2ул.Зеленя (д.№1- 10) | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |